# **Список**

 **исполнительной документации для получения акта готовности**

1. Копия согласованной проектной документации по строительству тепловых сетей.
2. Исполнительная схема тепловых сетей М 1:500.
3. Исполнительная схема сварных стыков тепловых сетей.
4. Исполнительные схемы тепловых камер.
5. Исполнительные схемы узлов трубопроводов в тепловых камерах.
6. Акт на скрытые работы по отрывке траншеи.
7. Акт на скрытые работы по подготовке песчаного основания.
8. Акт на скрытые работы по укладке лотков.
9. Акт на скрытые работы по установке опорных подушек или устройству песчаного основания в лотке.
10. Акт на скрытые работы по монтажу тепловой камеры.
11. Акт на скрытые работы по монтажу запорной арматуры в тепловой камере.
12. Акт на скрытые работы по монтажу сбросных колодцев.
13. Акт на скрытые работы по армированию строительных конструкций.
14. Акт на скрытые работы по монтажу неподвижных опор.
15. Акт на скрытые работы по очистке внутренней полости трубопроводов.
16. Акт на скрытые работы по укладке труб.
17. Акт на скрытые работы по монтажу системы ОДК.
18. Акт на скрытые работы по сварке труб.
19. Акт на скрытые работы по растяжке компенсаторов.
20. Акт на скрытые работы по гидравлическому испытанию.
21. Акт на скрытые работы по гидроизоляции сварных стыков.
22. Акт на скрытые работы по монтажу плит перекрытий каналов.
23. Акт на скрытые работы по гидроизоляции каналов.
24. Акт на скрытые работы по обратной засыпке траншеи.
25. Паспорта и сертификаты на трубы, запорную арматуру, отводы и примененные материалы при строительстве тепловой сети.
26. Паспорт тепловой сети.
27. Копии удостоверений сварщиков.
28. Заключения о проведении контроля сварных стыков неразрушающими методами.
29. Акт готовности тепловой сети.
30. Копия согласованной проектной документации раздел ОВ, ИТП, ТС, узел учета.
31. Акт на монтаж ИТП (теплового узла; теплового пункта).
32. Акт на монтаж узла учета тепловой энергии.
33. Акт на гидравлическое испытание ИТП (теплового узла; теплового пункта).
34. Исполнительные схемы ИТП и узла учета тепловой энергии.
35. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование, используемые при монтаже ИТП и узла учета тепловой энергии.